číslo zmluvy objednávateľa:						číslo zmluvy zhotoviteľa:

365/2014								05/2014

# Zmluva o dielo

# Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

- ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: 	Obec Dubová

Sídlo: 	Obecný úrad Hlavná 39, 900 90 Dubová

Zastúpený: 	Ľudovít Ružička - Starosta obce

Splnomocnenie pre vecné rokovanie:

# Ľudovít Ružička - starosta obce

# IČO: 	304 735

DIČ: 	2020662083

Bankové spojenie:

# VÚB

# Číslo účtu: 	6620112/0200

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:	AŽ PROJEKT s.r.o.

Sídlo: 	Topolianska 28, 821 07 Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie:

Vo veciach zmluvných:

Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ

Ing. Mária Krumpolcová, konateľ

Vo veciach odborných:

# Ing. Mária Krumpolcová

# IČO: 	35 95 19 58

DIČ:	20 22 04 74 12

IČ DPH: 	SK 20 22 04 74 12

Bankové spojenie:

# VÚB - Bratislava Ružinov

Číslo účtu: 	2033616951/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I. vložka 37314/B, oddiel s.r.o. 
(ďalej len zhotoviteľ)

# 2.	PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1	Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie Zmien a doplnkov č.2(2014) ÚPO  Dubová, ktoré budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatných súvisiacich právnych noriem.

2.2	Súčasťou predmetu zmluvy o dielo je obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona a spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania.

# 4.	CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A TERMÍNY ODOVZDANIA

4.1	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

| Etapa | Činnosť | Termín | Cena bez DPH v € | DPH 20% v € | Cena s DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznámenie o začatí obstarávania strategického dokumentu | Do 2 týždňov od podpísania ZoD | 400 | 80 | 480 |
|  | Návrh ZaD ÚPO č. 2(2014), vrátane spoluúčasti na prerokovaní a vyhodnotení pripomienok z konania, vypracovanie dokumentácie pre §25 stavebného zákona, | Do 4 mesiacov od podpísania ZoD | 5100 | 1020 | 6120 |
| 2 | Čistopis ZaD ÚPO č. 2 (2014) | Do dvoch mesiacov po schválení v OZ | 800 | 160 | 960 |
|  | Spolu |  | 6300 | 1260 | 7560 |

4.2	Zhotoviteľ je platca DPH.

4.3	Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov - faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi na základe odovzdania ucelených častí podľa bodu č. 6.2. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej prevzatia.

4.4	Prípadné naviac práce budú fakturované a uhrádzané samostatne s podmienkou, že budú dohodnuté v podpísanom dodatku k zmluve o dielo.

# 5.	SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A PODKLADY

5.1	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania úlohy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov, ako aj v upresnení tých podkladov, ktorých potreba sa preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy.

# 6.	ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1	Dielo je ukončené a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zodpovednými pracovníkmi oboch zúčastnených strán.

6.2	Dielo bude čiastkovo odovzdávané po ucelených častiach nasledovne:

- Návrh ZaD č. 2(2014) spoluúčasť na prerokovaní, vyhodnotenie pripomienkového konania, vypracovanie dokumentácie podľa §25 stavebného zákona,

  - Oznámenie o začatí obstarávania strategického dokumentu

- Čistopis ZaD č. 2(2014)

# 7.	POČET VYHOTOVENÍ DIELA

7.1	Objednávateľovi bude výsledná dokumentácia Zmeny a doplnky č. 2(2014) ÚPO Dubová dodaná v tlačovej forme v troch vyhotoveniach a 1x na digitálnom médiu CD.

7.2	Naviac vyhotovenia diela dodá zhotoviteľ na základe osobitnej zmluvy a objednávky objednávateľa.

# 8.	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1	Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

# 9.	MAJETKOVÉ SANKCIE

9.1	V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo a jeho etapy v dohodnutom termíne objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

9.2	V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry s dohodnutými čiastkami a v dohodnutých termínoch, zaplatí 0,05% z dohodnutej čiastky, za každý deň omeškania.

9.3	V ostatných prípadoch budú uplatnené majetkové sankcie v intenciách obchodného zákonníka.

# 10.	OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1	Všetky zmeny a doplnky k zmluve budú uskutočňované formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Prípustné zmeny v termínoch budú upravené po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.

10.2	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia alebo zrušenia zmluvy zo strany objednávateľa z iných dôvodov, ako sú uvedené v tomto článku, objednávateľ uhradí náklady na čiastočné plnenie za použiteľné výsledky práce vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení alebo zrušení zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ preukáže tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá bude odsúhlasená zhotoviteľom a objednávateľom.

10.3	Vady diela je povinný objednávateľ ohlásiť zhotoviteľovi po odovzdaní diela, resp. jeho etáp najneskôr však do štrnástich dní odo dňa obdržania diela resp. jeho etáp.

10.4	Všetky záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpísania zmluvy objednávateľom.

10.5	Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré nie sú ustanovené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

10.6	Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých obstarávateľ dostane 2 a zhotoviteľ 1 exemplár.

Túto zmluvu o dielo na znak obojstranného súhlasu s celým jej obsahom podpísali obidve strany:

Miesto: Dubová	Dátum: 11.9.2014	Miesto: Bratislava 	Dátum: 11.9.2014

Objednávateľ diela	Zhotoviteľ diela

Ľudovít Ružička – starosta obce			             Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ

Zverejnené: 12.9.2014

Účinné od: 13.9.2014